| ZAŁĄCZNIK NR 22 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść |  | Plan | Wykonanie | % |
| 600 |  |  | Transport i łączność |  | 10 691 032,00 | 10.690.474,05 | 99,99 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe |  | 10 691 032,00 | 10.690.474,05 | 99,99 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 10 691 032,00 | 10.690.474,05 | 99,99 |
|  |  |  | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. ul. 1 Stycznia w m. Żnin od km 0+887 do km 1+278 str. prawa i od km 1+274 do km 1+374 str. lewa o łącznej długości 491 m |  | 165 004,00 | 165.003,18 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2315C Damasławek – Mieleszyn, w miejscowości Janowiec Wlkp. i Flantrowo |  | 453 667,00 | 453.113,85 | 99,88 |
|  |  |  | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. – Rogowo, w miejscowości Rogowo, ul. Kościelna |  | 145 124,00 | 145.123,33 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa – Obudno – Pakość w m. Obudno |  | 60 581,00 | 60.580,16 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2349C Grochowiska Szlacheckie – Ryszewko w miejscowości Grochowiska Szlacheckie – opracowanie dokumentacji technicznej |  | 7 185,00 | 7.185,00 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w miejscowości Uścikowo oraz zatok autobusowych w miejscowościach Świątkowo i Uścikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. – opracowanie dokumentacji technicznej |  | 8 982,00 | 8.981,25 | 100,00 |
|  |  |  | Modernizacja drogi powiatowej nr 2353C Cotoń – Lubcz od km 2+345 do km 5+185, dł. 2,840 km w miejscowości Mięcierzyn |  | 442 923,00 | 442.923,00 | 100,00 |
|  |  |  | Modernizacja drogi powiatowej nr 2330C Laskowo – Recz w m. Recz |  | 149 445,00 | 149.445,00 | 100,00 |
|  |  |  | Modernizacja drogi powiatowej nr 2365C Obielewo – Młodocin – Kierzkowo na odcinku Obielewo – Młodocin o łącznej długości 3,725 km |  | 554 429,00 | 554.428,65 | 100,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słębowo-Czewujewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,849 km |  | 1 664 453,00 | 1.664.452,97 | 100,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 3+240 do km 4+150, dł. 0,910 km w miejscowości Sulinowo wraz z odwodnieniem – aktualizacja dokumentacji i przeliczenie kosztorysu inwestorskiego |  | 12 000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C od km 1+912 do km 4+500 |  | 2 635 564,00 | 2.635.563,82 | 100,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 0+000 do km 1+355 |  | 2 519 006,00 | 2.519.005,04 | 100,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2333C Rogówko – Wiktorowo, w miejscowości Rogowo ul. Gnieźnieńska – opracowanie dokumentacji technicznej |  | 9 963,00 | 9.963,00 | 100,00 |
|  |  |  | Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Gąsawka w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin- Gąsawa-Ryszewo w km 8+686, w miejscowości Gąsawa |  | 1 862 706,00 | 1.862.705,80 | 100,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa |  | 1 795 045,00 | 1.736.919,18 | 96,77 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  | 1 795 045,00 | 1.736.919,18 | 96,76 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 43 948,00 | 43.942,29 | 99,99 |
|  |  |  | Budowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym stanowiącym własność Powiatu Żnińskiego w budynku nr 49A usytuowanym na działce nr 140/6 w Podobowicach |  | 35 948,00 | 35.947,29 | 100,00 |
|  |  |  | Projekt : „ Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „ Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie ”. |  | 8 000,00 | 7.995,00 | 99,94 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 829 900,00 | 829.827,74 | 99,99 |
|  |  |  | Projekt : „ Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „ Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie ”. |  | 829 900,00 | 829.827,74 | 99,99 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 870 000,00 | 811.953,05 | 93,33 |
|  |  |  | Projekt : „ Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „ Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie ”. |  | 870 000,00 | 811.953,05 | 93,33 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 51 197,00 | 51.196,10 | 100,00 |
|  |  |  | Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 52/3 o pow.0,0133 ha oraz działki nr 128/1 o pow. 0,0020 ha położonej w obrębie Sadłogoszcz, gmina Barcin |  | 4 392,00 | 4.391,10 | 99,98 |
|  |  |  | Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 253/1 o pow.0,2300 ha położonej w obrębie Sadłogoszcz, gmina Barcin |  | 46 805,00 | 46.805,00 | 100,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa |  | 7 522,00 | 7.521,70 | 100,00 |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii |  | 7 522,00 | 7.521,70 | 100,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 7 522,00 | 7.521,70 | 100,00 |
|  |  |  | Zakup 4 sztuk dysków sieciowych wraz z ich instalacją |  | 7 522,00 | 7.521,70 | 100,00 |
| 720 |  |  | Informatyka |  | 1 953 942,00 | 1.428.162,33 | 73,09 |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność |  | 1 953 942,00 | 1.428.162,33 | 73,09 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 1 660 850,00 | 1.213.937,98 | 73,09 |
|  |  |  | Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 |  | 66 938,00 | 66.938,52 | 100,00 |
|  |  |  | Prace geodezyjno-kartograficzne : digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 |  | 1 506 914,00 | 1.113.806,00 | 73,91 |
|  |  |  | System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 |  | 33 193,00 | 33.193,46 | 100,00 |
|  |  |  | Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 |  | 53 805,00 | 0 | 0 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 293 092,00 | 214.224,35 | 73,09 |
|  |  |  | Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 |  | 11 813,00 | 11.812,68 | 100,00 |
|  |  |  | Prace geodezyjno-kartograficzne : digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 |  | 265 926,00 | 196.554,00 | 73,91 |
|  |  |  | System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 |  | 5 858,00 | 5.857,67 | 99,99 |
|  |  |  | Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 |  | 9 495,00 | 0 | 0 |
| 752 |  |  | Obrona narodowa |  | 11 500,00 | 11.500,00 | 100,00 |
|  | 75295 |  | Pozostała działalność |  | 11 500,00 | 11.500,00 | 100,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 11 500,00 | 11.500,00 | 100,00 |
|  |  |  | Zakup urządzeń wielofunkcyjnych ( drukarek ) |  | 11 500,00 | 11.500,00 | 100,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  | 759 400,00 | 34.378,50 |  |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |  | 725 000,00 | 0 | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 725 000,00 | 0 | - |
|  |  |  | ZADANIE : Wykonanie muru oporowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie |  | 725 000,00 | 0 | - |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe |  | 34 400,00 | 34.378,50 | 99,94 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 34 400,00 | 34.378,50 | 99,94 |
|  |  |  | Zakup komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa BioTectum Neo 1.0.Comfort |  | 34 400,00 | 34.378,50 | 99,94 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie |  | 257 104,00 | 255.899,63 | 99,53 |
|  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne |  | 45 000,00 | 44.999,55 | 100,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 45 000,00 | 44.999,55 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy Zespole Szkół Specjalnych w Żninie |  | 45 000,00 | 44.999,55 | 100,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność |  | 212 104,00 | 210.900,08 | 99,43 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 63 629,00 | 63.628,76 | 100,00 |
|  |  |  | BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE |  | 63 629,00 | 63.628,76 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 148 475,00 | 147.271,32 | 99,19 |
|  |  |  | BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE |  | 148 475,00 | 147.271,32 | 99,19 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia |  | 774 122,00 | 773.289,03 | 99,89 |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne |  | 757 900,00 | 757.089,03 | 99,89 |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych |  | 655 000,00 | 655.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Objęcie udziałów w Pałuckim Centrum Zdrowia spółka zo.o. w Żninie |  | 655 000,00 | 655.000,00 | 100,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 102 900,00 | 102.089,03 | 99,21 |
|  |  |  | Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup zestawu medycznego ACULAN |  | 42 140,00 | 41.399,32 | 98,24 |
|  |  |  | Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup urządzenia medycznego Diatermia ARC 400 |  | 60 760,00 | 60.689,71 | 99,88 |
|  | 85141 |  | Ratownictwo medyczne |  | 16 222,00 | 16.200,00 | 99,86 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 16 222,00 | 16.200,00 | 99,86 |
|  |  |  | Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia NZOZ w Żninie na zakup urządzeń do odkażania ambulansów |  | 16 222,00 | 16.200,00 | 99,86 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna |  | 287 481,00 | 287.474,87 | 100,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej |  | 208 650,00 | 208.643,87 | 100,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 208 650,00 | 208.643,87 | 100,00 |
|  |  |  | Modernizacja dźwigu osobowego |  | 158 700,00 | 158.700,00 | 100,00 |
|  |  |  | Zakup i instalacja dźwigu towarowego |  | 49 950,00 | 49.943,87 | 99,99 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie |  | 78 831,00 | 78.831,00 | 100,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 78 831,00 | 78.831,00 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem patio w budynku przy ul. Szpitalnej 32 częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie |  | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Dostosowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie do potrzeb osób niepełnosprawnych |  | 48 831,00 | 48 831,00 | 100,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza |  | 20 500,00 | 16.200,00 | 79,02 |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne |  | 20 500,00 | 16.200,00 | 79,02 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 20 500,00 | 16.200,00 | 79,02 |
|  |  |  | Przebudowa sali terapeutycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie |  | 20 500,00 | 16.200,00 | 79,02 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  | 96 743,00 | 96.742,58 | 100,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |  | 96 743,00 | 96.742,58 | 100,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 96 743,00 | 96.742,58 | 100,00 |
|  |  |  | Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wlkp. – Rzym w m. Bielawy w km 0+875 |  | 96 743,00 | 96.742,58 | 100,00 |
| Razem |  |  |  |  | 16 654 391,00 | 15.338.561,87 | 92,10 |