Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT WŁASNYCH W RAMACH UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH WYKONANYCH W 2020 r.

| Lp. | Rodzaj robót | Jedn miary | Drogi powiatowe gmina Żnin | Drogi powiatowe gmina Gąsawa | Drogi powiatowe gmina Rogowo | Drogi powiatowe gmina Janowiec Wlkp. | Drogi powiatowe gmina Barcin | Drogi powiatowe gmina Łabiszyn | Ogółem drogi powiatowe w 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remont cząstkowy nawierzchni |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a)frezem | Mg | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
|  | b) kamieniem wapiennym | m2 | 500 |  |  | 320 |  |  | 820 |
|  | c) masą bitumiczną | m2 | 452 | 74 | 340 | 370 | 70 | 60 | 1366 |
|  | d) grysami | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) masą na zimno | m2 | 720 | 20 | 350 | 400 | 209 | 151 | 1850 |
| 2 | Remont chodników | m2 |  | 2 | 5 |  |  |  | 7 |
| 3 | Regulacja, profilowanie, ścinka poboczy | m2 | 200 | 600 | 1400 | 14900 |  |  | 17100 |
| 4 | Umocnienie poboczy | km/m2 | 1,1/1500 |  | 0,4/540 | 0,1/80 |  |  | 1,6/2120 |
| 5 | Czyszczenie przepustów i studzienek kanaliz. | szt. | 16 | 6 | 34 |  |  |  | 56 |
| 6 | Likwidacja zastoisk wodnych | szt. | 45 | 5 |  | 100 |  |  | 150 |
| 7 | Wykonanie rowków odwadniających w poboczu | szt. | 50 |  |  |  |  |  | 50 |
| 8 | Renowacja, czyszczenie, pogłębienie rowów | m3 | 110 | 45 |  | 30 |  |  | 185 |
| 9 | Sadzenie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) drzew | szt. | 86 | 46 | 30 | 50 | 20 | 28 | 260 |
|  | b) krzewów | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wycinka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) drzew | szt. | 48 | 11 | 7 | 10 | 11 | 26 | 113 |

|  | b) krzewów | m2 | 1830 | 1800 | 2450 | 100 | 5100 | 3350 | 14630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Karczowanie i frezowanie pni | szt. |  |  | 38 |  |  |  | 38 |
| 12 | Koszenie traw i chwastów mechanicznie | km | 345 | 324 |  |  | 162 | 93 | 924 |
|  | Koszenie traw i chwastów ręcznie | km | 1,5 | 1,50 | 5,8 | 8,5 |  |  | 17,3 |
|  | Koszenie traw i chwastów ręcznie ( przy znakach ) | m2 | 24570 | 24400 | 1200 | 2550 | 6100 | 15700 | 74520 |
| 13 | Usuwanie, porządkowanie wiatrołomów, gałęzi | m3 | 371 | 1 | 462 | 385 |  |  | 1219 |
| 14 | Wykonanie oznakowania poziomego, odnowa | m2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 15 | Wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych | szt. | 63 | 39 | 5 | 21 | 40 | 41 | 209 |
| 16 | Oczyszczenie nawierzchni | m2 | 7900 | 1970 | 600 | 550 | 6000 | 1400 | 18420 |
| 17 | Pielęgnacja zadrzewienia | szt. | 535 | 82 | 865 | 150 | 198 | 210 | 2040 |
| 18 | Utrzymanie dróg gruntowych | m2 |  |  |  | 1200 |  |  | 1200 |
| 19 | Naprawa barier | mb | 266 |  |  | 20 |  |  | 286 |
| 20 | Oczyszczenie korytek ściekowych | mb |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Sprzątanie pasa drogowego | km |  |  | 0,2 |  | 27 |  | 27,2 |
| 22 | Utrzymanie dróg tłuczniowych | km/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Oprysk chemiczny | m2 | 6600 | 7700 | 3500 | 2500 | 2700 | 200 | 23200 |
| 24 | Malowanie poręczy mostów | mb |  |  |  |  | 250 |  | 250 |
| 25 | Ułożenie krawężnika na wjazdach | mb |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Wykonanie opaski z kamienia wap. | km | 2,4 | 0,9 | 6 |  | 1,45 | 1,7 | 12,45 |
| 27 | Ustawienie pachołków drogowych | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Malowanie poręczy | mb |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Umocnienie przyczółków | szt. | 81 |  |  |  |  |  | 81 |
| 30 | Korekta skarp | m3 |  | 2 |  | 7 |  |  | 9 |
| 31 | Naprawa chodnika | m2 | 20 | 1 | 50 | 20 | 84 | 10 | 185 |
| 32 | Oczyszczenie barier żelbetowych | mb |  |  |  |  |  |  |  |

| 33 | Naprawa korytek ściekowych | mb |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Odwodnienie korpusu drogowego | mb |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Oczyszczenie barier | mb |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 36 37 | Naprawa nawierzchni mostu | m2 mb |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Naprawa korytek ściekowych |  |  |  |  |  |  |  |  |