ZAŁĄCZNIK  NR  26
REALIZACJA  PLANU  RZECZOWEGO  I  FINANSOWEGO   PROJEKTÓW  DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku –  „ Zakup  i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych   w  budynku Urzędu Miejskiego  w Łabiszynie”  oraz  „ Likwidacja barier w Urzędzie Gminy Rogowo w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - transportet schodowy ( schodołaz kroczący) ”
OBSZAR  B   PROGRAMU  WYRÓWNYWANIA  RÓŻNIC  MIĘDZY  REGIONAMI  III
	LP.
	NAZWA PROJEKTU
	NAZWA BENEFICJENTA
	ZAKRES RZECZOWY
	KWOTA DOFINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW PFRON / PLAN /
	
     / WYKONANIE /
	
                  %

	


1.
	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Łabiszynie
	GMINA  ŁABISZYN
	Dostawa, zakup i montaż platformy przyschodowej
	33.665,00
	33 665,00
	100%

	


2.
	Likwidacja barier w Urzędzie Gminy Rogowo  w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania                               się i komunikowania
	GMINA ROGOWO
	Dostawa, zakup. Montaż transportera schodowego               ( schodołazu kroczącego)
	4.550,00
	4 147,50
	91,15%

	
	
	
	RAZEM:
	
38.215,00
	37 812,50
	98,95

	Powiat Żniński w dniu 9 sierpnia 2021 r. podpisał z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę nr WRR/000372/02/D o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B. 
W ramach umowy zrealizowana 2 zadania:
1. Zakup i montaż platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Łabiszynie. Wartość realizacji projektu – 33 665,00 zł. 
2. Likwidacja barier w Urzędzie Gminy Rogowo w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – wartość realizacji projektu 4 147,50 zł.
Oddział Kujawsko – Pomorski PFRON, pismem nr O-02.WAP.4141.1.30.2.2022.BC z dnia 20.01.2022 r. poinformował o końcowym rozliczeniu ww. umowy. 




