| ZAŁĄCZNIK NR 26 REALIZACJA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO PROJEKTU DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ( PRZEBUDOWA WĘZŁÓW SANITARNYCH ORAZ BIURA OBSŁUGI KLIENTA W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W BARCINIE CELEM DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ) za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku OBSZAR B PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA PROJEKTU | NAZWA BENEFICJENTA |  | ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU |  |  | PLAN | WYKONANIE | % |  |
| Przebudowa węzłów sanitarnych oraz Biura Obsługi Klienta w budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych | Urząd Miejski w Barcinie ul. Artylerzystów 9 88 – 190 Barcin |  | Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, przystosowanie drzwi, zakup i montaż tablic z informacją pisana i piktograficzną, zakup i montaż tablic informacyjnych w języku Braille-a |  |  | 139.913,00 zł | 139.912,50 zł | 99,99 |  |

Dofinansowanie uzyskane na realizację zadania z PFRON pozwoliło Gminie Barcin zlikwidować barierę w zakresie poruszania się i komunikowania osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie. W ramach zadania przebudowano węzły sanitarne oraz Biuro Obsługi Klienta                           w budynku. Dostosowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne do potrzeb osób niepełnosprawnych, przystosowano drzwi, zakupiono i zamontowano tablicę z informacją pisaną i piktograficzną oraz zakupiono i zamontowano tablicę w języku Braillea.