ZAŁĄCZNIK NR 2

ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT WŁASNYCH W RAMACH UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH WYKONANYCH W 2025 r.

| Lp. | Rodzaj robót | Jedn miary | Drogi powiatowe gmina Żnin | Drogi powiatowe gmina Gąsawa | Drogi powiatowe gmina Rogowo | Drogi powiatowe gmina Barcin | Drogi powiatowe gmina Łabiszyn | Ogółem drogi powiatowe w roku 2025 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Remont cząstkowy nawierzchni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a)frezem | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | b) kamieniem wapiennym | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | c) masą bitumiczną | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | d) grysami | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | e) masą na zimno | m2 | 2322,00 | 1440,00 | 0,00 | 780,00 | 1860,00 | 6402,00 |
| 2 | Remont chodników - nawierzchni brukowej | m2 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 90,00 | 138,00 |
| 3 | Regulacja, profilowanie, ścinka poboczy | m2 | 150000,00 | 458400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608400,00 |
| 4 | Umocnienie poboczy | m3 | 186,00 | 30,00 | 60,00 | 90,00 | 0,00 | 366,00 |
| 5 | Czyszczenie przepustów i studzienek kanaliz. | szt. | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 96,00 |
| 6 | Likwidacja zastoisk wodnych | szt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| 7 | Wykonanie rowków odwadniających w poboczu | szt. | 24,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 132,00 |
| 8 | Renowacja, czyszczenie, pogłębienie rowów | m3 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 9 | Sadzenie |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | a) drzew | szt. | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 |
|  | b) krzewów | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Wycinka |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | a) drzew | szt. | 42,00 | 270,00 | 0,00 | 12,00 | 96,00 | 420,00 |
|  | b) krzewów | m2 | 10800,00 | 8400,00 | 0,00 | 0,00 | 31200,00 | 50400,00 |
| 11 | Karczowanie i frezowanie pni | szt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Koszenie traw i chwastów mechanicznie | km | 1062,00 | 1113,00 | 0,00 | 495,00 | 789,00 | 3459,00 |
|  | Koszenie traw i chwastów ręcznie | km | 120,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 40,20 | 178,20 |
|  | Koszenie traw i chwastów ręcznie ( przy znakach ) | m2 | 48000,00 | 28200,00 | 0,00 | 22800,00 | 19800,00 | 118800,00 |
| 13 | Usuwanie, porządkowanie gałęzi | m3 | 750,00 | 690,00 | 0,00 | 102,00 | 2028,00 | 3570,00 |
| 14 | Wykonanie oznakowania poziomego, odnowa | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych | szt. | 216,00 | 96,00 | 0,00 | 84,00 | 204,00 | 600,00 |
| 16 | Oczyszczenie nawierzchni + chodniki | m2 | 39600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16800,00 | 56400,00 |
| 17 | Pielęgnacja zadrzewienia | szt. | 1296,00 | 1824,00 | 0,00 | 6,00 | 2388,00 | 5514,00 |
| 18 | Utrzymanie dróg gruntowych | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Naprawa barier | mb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 20 | Oczyszczenie korytek ściekowych | mb | 0,00 | 1800,00 | 0,00 | 4200,00 | 0,00 | 6000,00 |
| 21 | Sprzątanie pasa drogowego | km | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 18,00 | 162,00 |
| 22 | Utrzymanie dróg tłuczniowych | km/m2 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 23 | Oprysk chemiczny | m2 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90000,00 | 180000,00 |
| 24 | Malowanie poręczy mostów | mb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Ułożenie krawężnika na wjazdach | mb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 15,60 |
| 26 | Wykonanie opaski z kamienia wap. + frez | km | 24,00 | 9,00 | 0,00 | 3,00 | 15,00 | 51,00 |
| 27 | Ustawienie pachołków drogowych | szt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Malowanie poręczy | mb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Umocnienie przyczółków | szt. | 24,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| 30 | Korekta skarp | m3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Naprawa chodnika | m2 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 30,00 | 90,00 |
| 32 | Oczyszczenie barier żelbetowych | mb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Odwodnienie korpusu drogowego | mb | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 480,00 |
| 36 | Naprawa nawierzchni mostu | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naprawa korytek ściekowych | mb | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |